KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 02 - Thành viên nhóm:

- Ngô Trung Kiên (Trưởng nhóm)

- Phan Duy Hưng

- Vũ Đức Đạt

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng tích hợp AI (StoreFlow AI)

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

| Thời gian | Nội dung công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú / Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (27/07/2026 – 02/08/2026) | Khảo sát thực tế bài toán quản lý cửa hàng bán lẻ, luồng bán hàng POS, quản lý tồn kho và xác định nhu cầu tích hợp trợ lý AI thông minh. | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Lập kế hoạch dự án 9 tuần, phân công trách nhiệm thành viên và quy định chuẩn công nghệ (FastAPI, React, SQLite, ChromaDB, Gemini). | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng tài liệu thu thập và làm rõ yêu cầu hệ thống: bộ câu hỏi Q&A, 20 yêu cầu chức năng (FR), 10 yêu cầu phi chức năng (NFR). | Ngô Trung Kiên, Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Phân tích quy trình nghiệp vụ tổng thể và thiết kế Sơ đồ phân cấp chức năng (Function Hierarchy Diagram - FHD) cho StoreFlow AI. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Khởi tạo môi trường phát triển, cấu hình Git repository, thiết lập cấu trúc thư mục chuẩn Backend/Frontend và file `.gitignore` an toàn. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
| Tuần 02 (03/08/2026 – 09/08/2026) | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (ERD 10 bảng dữ liệu chuẩn hóa): users, categories, products, customers, orders, order_items, purchase_receipts, purchase_items, inventory_logs, ai_audit_logs. | Vũ Đức Đạt, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Thiết kế kiến trúc hệ thống 3 tầng kết hợp Hybrid RAG (FastAPI REST API, React SPA, SQLite WAL Database và ChromaDB Vector Store). | Vũ Đức Đạt, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Thiết kế mô hình phân quyền người dùng RBAC 5 vai trò (SuperAdmin > Admin > Staff > Customer > Guest) và ma trận quyền hạn bảo mật. | Vũ Đức Đạt, Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Thiết kế giao diện UI/UX theo phong cách Cyberpunk Vintage, hệ thống Design System (màu sắc, typography, component) hỗ trợ Dark/Light Theme. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Thiết kế cấu trúc Prompt mẫu sơ bộ cho Trợ lý AI tư vấn sản phẩm và Trợ lý sinh báo cáo doanh thu tài chính. | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
| Tuần 03 (10/08/2026 – 16/08/2026) | Lập trình Schema SQLite, cấu hình chế độ WAL (`PRAGMA journal_mode=WAL`), cơ chế quản lý kết nối context manager và chỉ mục tối ưu truy vấn. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng module Xác thực người dùng Authentication (JWT access token, mã hóa bcrypt salt 12, login/register/me, phân quyền RBAC dependencies). | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng trọn bộ API CRUD Danh mục (Categories) và Sản phẩm (Products) kèm tính năng upload và phục vụ file ảnh sản phẩm tĩnh. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng trọn bộ API CRUD Khách hàng (Customers) hỗ trợ tìm kiếm theo tên, số điện thoại, mã khách hàng và phân trang. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Viết script nạp dữ liệu mẫu ban đầu (`seed_data.py`) với đầy đủ 25 sản phẩm công nghệ, 5 danh mục, 5 khách hàng và 4 tài khoản phân quyền. | Vũ Đức Đạt, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
| Tuần 04 (17/08/2026 – 23/08/2026) | Xây dựng API Bán hàng tại quầy (POS Orders API) với cơ chế giao dịch trừ kho nguyên tử (`BEGIN IMMEDIATE`), chặn đứng bán vượt tồn kho. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng API Quản lý Nhập hàng (Purchase Receipts) từ nhà cung cấp, tự động cộng dồn tồn kho và ghi nhật ký lịch sử nhập kho. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng tính năng Hủy đơn hàng (Order Cancel API), tự động hoàn trả số lượng tồn kho nguyên tử vào cơ sở dữ liệu. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng dịch vụ Báo cáo tài chính & kho vận (`report_service.py`): doanh thu theo kỳ, top mặt hàng bán chạy, danh sách cảnh báo tồn kho thấp. | Vũ Đức Đạt, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng bộ kiểm thử tự động cho toàn bộ nghiệp vụ lõi (`test_business_api.py`, `test_auth.py`), đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
| Tuần 05 (24/08/2026 – 30/08/2026) | Khởi tạo ứng dụng React 18 với Vite, xây dựng cấu trúc điều hướng React Router DOM, quản lý phiên làm việc toàn cục (AuthContext). | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng trang Đăng nhập, Đăng ký và xử lý phân quyền hiển thị menu/chức năng theo vai trò người dùng. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng giao diện Bán hàng POS trực quan: tìm kiếm sản phẩm nhanh theo mã/tên, giỏ hàng, áp dụng giảm giá, chọn khách hàng và in hóa đơn. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng các màn hình Quản lý Sản phẩm, Quản lý Danh mục, Quản lý Khách hàng, Quản lý Nhập hàng và Sổ kho. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng Dashboard thống kê trực quan cho SuperAdmin: thẻ KPI doanh thu, biểu đồ phân tích và bảng cảnh báo hàng sắp hết. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng Public Storefront cho phép khách vãng lai (Guest) duyệt danh mục, xem chi tiết sản phẩm và lọc giá mà không cần đăng nhập. | Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
| Tuần 06 (31/08/2026 – 06/09/2026) | Tích hợp Google GenAI SDK (Gemini 3.6 Flash), xây dựng lớp nạp Prompt Loader động (`prompt_loader.py`) từ thư mục `prompts/`. | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng dịch vụ ChromaDB Vector Search (`rag_service.py`), đồng bộ tự động toàn bộ dữ liệu ngữ nghĩa sản phẩm vào ChromaDB. | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Thiết lập chốt chặn SQLite Post-Retrieval Verification Guard: loại bỏ 100% sản phẩm hết hàng hoặc sai lệch giá trước khi gửi context cho Gemini. | Ngô Trung Kiên, Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng API AI Sinh báo cáo doanh thu (`generate_sales_report`) và API Hỏi đáp dữ liệu bán hàng (`answer_sales_qa`) dựa trên SQL facts. | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Phát triển giao diện Trợ lý AI (`AiAssistantPage.jsx`): hiển thị 2 tab Tư vấn sản phẩm & Báo cáo quản trị, huy hiệu nguồn dữ liệu minh bạch. | Phan Duy Hưng, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
| Tuần 07 (07/09/2026 – 13/09/2026) | Thực hiện tối ưu hóa và đánh giá định lượng 3 phiên bản Prompt (V1 cơ bản, V2 có cấu trúc, V3 Hybrid RAG chốt chặn SQLite loại bỏ 100% ảo giác). | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng cơ chế kiểm soát truy cập AI (AI Access Control) tại Backend, phân định ranh giới dữ liệu cho 5 vai trò người dùng (Phase 9A). | Ngô Trung Kiên, Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Mở quyền cho Khách vãng lai (Guest) sử dụng Trợ lý AI tư vấn sản phẩm công khai không cần token, loại bỏ hoàn toàn lỗi redirect về trang Product. | Ngô Trung Kiên, Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân (chống IDOR), Customer chỉ được phép tra cứu lịch sử đơn hàng của chính mình thông qua trợ lý AI. | Vũ Đức Đạt, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng và thực thi bộ kiểm thử tự động phân quyền AI (`test_phase9a_access_control.py`), đạt kết quả pass 100% (18/18 tests). | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
| Tuần 08 (14/09/2026 – 20/09/2026) | Xây dựng bộ điều tiết tần suất AI Rate Limiter & Cooldown in-memory theo từng vai trò (Guest 10/min, Customer 25/min, SuperAdmin 120/min) (Phase 9B). | Vũ Đức Đạt, Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng bộ lọc Output Secret Sanitizer tự động loại bỏ khóa API Gemini, JWT Secret và hash mật khẩu bcrypt khỏi phản hồi của AI. | Ngô Trung Kiên, Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Triển khai cơ chế Graceful Fallback chuyển sang tra cứu trực tiếp từ kho hàng khi Gemini API gặp lỗi timeout hoặc hết hạn mức Quota. | Ngô Trung Kiên | Đã hoàn thành |
|  | Xây dựng bộ test bảo mật AI (`test_phase9b_security_ratelimit.py`) và bộ test bảo mật toàn diện Phase 10 (`test_phase10_comprehensive_security.py`). | Ngô Trung Kiên, Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Thực thi kiểm thử hồi quy toàn diện hệ thống: 94 test cases Backend (90 passed, 4 skipped headless) và kiểm tra build production Frontend thành công. | Vũ Đức Đạt, Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
| Tuần 09 (21/09/2026 – 27/09/2026) | Rà soát bảo mật toàn diện: cấu hình `.gitignore`, kiểm tra an toàn `.env.example`, bổ sung Global Exception Handler 500 và script khởi chạy `run_app.bat`. | Vũ Đức Đạt | Đã hoàn thành |
|  | Hoàn thiện tài liệu Kế hoạch dự án (File 01_project-plan.docx) và tài liệu Thu thập làm rõ yêu cầu (File 02_requirements-qa.docx) chuẩn quy cách. | Ngô Trung Kiên, Phan Duy Hưng | Đã hoàn thành |
|  | Hoàn thiện tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm SRS (File 03_requirements-specification.docx) và tài liệu Hướng dẫn bảo vệ đề tài. | Phan Duy Hưng, Ngô Trung Kiên | Kế hoạch hoàn thiện |
|  | Xây dựng kịch bản demo trực tiếp các luồng bán hàng POS, quản lý nhập tồn kho, trợ lý AI tư vấn và sinh báo cáo phục vụ hội đồng chấm thi. | Phan Duy Hưng, Vũ Đức Đạt | Kế hoạch hoàn thiện |
|  | Tổng kết toàn bộ hồ sơ minh chứng ứng dụng AI trong SDLC (KT1, KT2, KT3, KT4), hoàn thiện slide thuyết trình và chuẩn bị nghiệm thu đề tài. | Ngô Trung Kiên, Phan Duy Hưng, Vũ Đức Đạt | Kế hoạch hoàn thiện |